ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

เรื่อง   กำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างขยายสะพานคลองบางคูขุดท้องทราย หมู่ที่ 3  ตำบลบางโพธิ์ - หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

-----------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายสะพานคลองบางคูขุดท้องทราย หมู่ที่ 3  ตำบลบางโพธิ์ - หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในวงเงิน 2,133,30๐ บาท ( สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/๒๕๖8  ลงวันที่ 25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖8  กำหนดส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖8 อัตราค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดสัญญา วันละ 5,333.25 บาท  กำหนดการรับประกันความชำรุดของบกพร่องของงานจ้างเป็นระยะเวลา  2  ปี  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าว ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์แล้ว  ในวันที่  20   มิถุนายน  ๒๕๖8   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์  โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง   จึงกำหนดวันเวลาตรวจการจ้าง   ณ  สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง  ในวันที่ 24  มิถุนายน  ๒๕๖8  เวลา ๑3.๐๐  น.  เป็นต้นไป  จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลบางโพธิ์หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๙-๒๔๑๒  ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖8

(นายไพศาล  กระสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์